REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GUNDINCI

Općinsko vijeće

Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 28. Statuta Općine Gundinci (Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj 14/21), Općinsko vijeće Općine Gundinci na 5. sjednici održanoj dana 16.  prosinca 2025. godine donosi

PLAN PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI GUNDINCI ZA 2026. GODINU

Članak 1.

Ovim programom određuje se izgradnja i projektiranje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Gundinci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2026. godine i to za:

- asfaltiranje nerazvrstane ceste – Sajmišna ulica,

- energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije – ugradnja fotonaponskih ćelija na zgradi općine,

- rekonstrukcija Zagrebačke ulice

- rekonstrukcija pješačke staze

Programom iz prethodnog stavka se utvrđuje opseg i opis poslova s procjenom troškova, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Građenje objekata iz članka 2. financirat će se iz sljedećih izvora:

| R.br. | IZVOR | IZNOS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sredstva proračuna 110 | 478.000,00 |
| 2 | Sredstva proračuna 420 šumski doprinos | 373.000,00 |
| 3 | Pomoći države | 510.000,00 |
|  | UKUPNO | 1.361.000,00 |

Članak 2.

Planirana sredstva za provedbu Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz Općinskog proračuna za 2026. godinu iznose kako slijedi:

| Program 2006 |  | IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1.361.000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Akt. K100021 |  | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - SAJMIŠNA ULICA | 40.000,00 |
| Izvor: 520 |  | Pomoći | 40.000,00 |
| 42131 | 123 | Ceste SAJMIŠNA ULICA | 40.000,00 |
| Akt. K102030 |  | Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije | 50.000,00 |
| Izvor: 520 |  | Pomoći | 50.000,00 |
| 42149 | 207 | Ostali nespomenuti građevinski objekti UGRADNJA FOTONAPONSKIH ĆELIJA | 50.000,00 |
| Akt. K102164 |  | Rekonstrukcija Zagrebačke ulice | 1.241.000,00 |
| Izvor: 110 |  | Opći prihodi i primici | 448.000,00 |
| 42147 | 545 | Javna rasvjeta ZAGREBAČKA ULICA 1 Javna rasvjeta | 206.000,00 206.000,00 |
| 45111 | 544 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ZAGREBAČKA ULICA 2 Nadzor 1 Radovi | 242.000,00 30.000,00 212.000,00 |
| Izvor: 420 |  | Ostali prihodi po posebnim propisima | 373.000,00 |
| 45111 | 544 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ZAGREBAČKA ULICA 1 Radovi | 373.000,00 373.000,00 |
| Izvor: 520 |  | Pomoći | 420.000,00 |
| 45111 | 544 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ZAGREBAČKA ULICA 1 Radovi | 420.000,00 420.000,00 |
| Akt. K102165 |  | Rekonstrukcija pješačkih staza - nogostupa | 30.000,00 |
| Izvor: 110 |  | Opći prihodi i primici | 30.000,00 |
| 42139 | 548 | Ostali slični prometni objekti PJEŠAČKA STAZA | 30.000,00 |
| UKUPNO |  |  | 1.361.000,00 |

Članak 3.

Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2026. godini Općinsko vijeće može smanjiti ili povećati opseg radova utvrđenih ovim Programom radi usklađenja opsega radova sa mogućnostima financiranja istih.

Članak 4.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavit će se u Službenom glasniku Općine Gundinci i na web stranicama Općine Gundinci www.gundinci.hr , a primjenjuje se od 01. siječnja 2026. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GUNDINCI

KLASA: 400-01/25-01/17

URBROJ: 2178-5-02-25-1

Gundinci, 16. prosinca 2025. godine

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Marija Kadić